## Slide 1
01
대학생 팀 프로젝트 PMS
고도화 기획
Team Blackbox
팀장 송승준 팀원 손정협 · 손정효

## Slide 2
목차
02
조 소개
조 이름 및 각오, 진출 목표 산업, EXPO 출품 여부
프로젝트 소개
프로젝트 이름 및 개요, 핵심 기능
고도화 계획
적용 기술, 구현 범위, 개선점과 차별성
스터디 계획
필요 지식, 공유 방식, 요소별 담당자

## Slide 3
조 소개
03
구분 | 이름
팀장 | 송승준
팀원 | 손정협
팀원 | 손정효
조 이름 Team Blackbox
각오 실제 팀 프로젝트를 시작부터 제출까지
끝낼 수 있는 PMS를 만들겠습니다.

## Slide 4
진출 목표 산업 및 신구 EXPO
04
진출 목표 산업
교육 소프트웨어(EdTech)
팀 협업 소프트웨어(SaaS)
목표 사용자
한 학기 동안 공동 결과물을 제출하는
2~4인 대학생 팀
EXPO 출품 여부
미정 · 팀 협의 후 결정

## Slide 5
프로젝트 주제 및 개요
05
프로젝트 이름
Team blackbox
프로젝트 주제
과제 시작부터 중간 검토와 최종 제출까지
연결하는 대학생 팀 프로젝트 관리 시스템
필요성
분담한 업무와 결과물을 한곳에서 관리하고
피드백의 반영 여부와 제출 준비 상태를 확인

## Slide 6
핵심 기능: 팀 프로젝트 수행 흐름
06
단계 | 주요 기능
과제 설정 | 제출물·요구사항·제출 기한 등록
업무 분담 | 담당자·마감일·완료 기준 설정
작업 및 반복 검토 | 중간 결과 공유, 피드백과 수정 내용 확인
최종 검토 | 결과물 통합, 요구사항 충족 여부 확인
제출 및 마무리 | 최종본 확정, 제출 기록 저장, 프로젝트 종료

## Slide 7
핵심 기능: 반복 검토와 제출 관리
07
중간 검토
진행 중에도 초안을 공유하고 검토 요청
수정 사항에 담당자와 기한을 지정
최종 검토
개별 작업을 합친 최종본을 다시 확인
필수 내용과 수정 반영 여부를 확인한 뒤 확정
제출 관리
확정본을 교수님께 지정 경로로 직접 제출
제출 버전과 시각을 PMS에 기록

## Slide 8
적용 기술 및 기능
08
영역 | 적용 기술 계획 | 필요 기능
화면 | TypeScript, React, Next.js | 업무·검토·제출 화면
서버 | Java, Spring Boot | 업무 처리와 역할별 권한
데이터베이스 | PostgreSQL, JPA | 결과물·검토·제출 이력 저장
개발 도구 | Git, npm, Gradle | 협업과 빌드 관리
서버 운영 | Docker, Nginx, aws | 서비스 실행 및 배포

## Slide 9
구현 범위
09
구분 | 구현 내용
프로젝트 시작 | 프로젝트 생성, 팀원 참여, 제출 조건 설정
업무 수행 | 업무 배정, 진행 상태, 결과물 등록
검토와 수정 | 중간 검토, 수정 요청, 재검토, 완료 확인
최종 제출 | 통합본 검토, 최종본 확정, 제출 기록
프로젝트 종료 | 제출 완료 확인 및 결과·이력 보관

## Slide 10
기존 개선점과 고도화 기능
10
기존 개선점 | 고도화 기능 | 적용 기술 | 차별성
사용 흐름이 연결되지 않음 | 제출물 기준으로 업무와 결과 연결 | 관계형 DB 업무 API | 다음 할 일과 누락 항목 확인
중간 검토와 수정 흐름 부족 | 초안 검토와 수정 반영 추적 | 버전 관리 상태 전환 API | 작업 중에도 반복 검토 가능
마무리와 제출 과정이 불명확 | 최종본 검토와 제출 기록 연결 | 파일 저장 제출 이력 DB | 확정본과 실제 제출 상태 구분
우선 선정 기준: 실제 팀 프로젝트 흐름을 완성하는 기능

## Slide 11
추가 기능
11
추가 사항 | 적용 기술 | 차별성
모바일 UI | 반응형 웹 디자인 CSS 미디어 쿼리·터치 UI | 스마트폰에서도 업무 확인과 중간 검토·피드백 가능
프로젝트 매니저 AI | Spring AI 업무·일정 데이터 기반 분석 | 지연 업무와 제출 누락을 파악하고 우선 처리할 업무와 다음 행동 제안

## Slide 12
스터디 계획
12
필요 지식 | 학습 내용 | 공유 방식
서버·데이터 설계 | 업무 상태, 관계형 DB, 권한 검토와 제출 이력 관리 | 설계 문서와 API 동작 공유
업무·검토 처리 | 상태 변경, 수정 반영 파일·결과물 연결 | 기능 시연과 처리 규칙 공유
화면·사용자 흐름 | React·Next.js, 화면 구성 업무·검토 상태 표시 | 화면 시연과 사용 의견 공유
담당 요소를 지속적으로 학습하고, 매주 팀원들과 공유합니다.

## Slide 13
개선 요소 및 요소별 담당자
13
개선 요소 | 담당자 | 담당 내용
프로젝트·서버·데이터 | 송승준 | 제출 조건, DB, 권한, 배포
결과물·검토·제출 관리 | 송승준 | 버전, 검토 기록, 최종 제출
업무·수정 처리 | 손정협 | 업무 배정, 상태, 수정 반영
진행 현황·기록 | 손정협 | 업무 현황과 활동 기록
화면·사용자 흐름 | 손정효 | 프로젝트·업무·검토·제출 UI
통합 확인·발표 준비 | 전원 | 전체 흐름 확인 및 자료 정리
요소별 담당 배정안

## Slide 14
개인 포트폴리오 적용 계획
팀원 | 개인 포트폴리오에 담을 내용
송승준 | 서버·DB 설계, 권한 및 검토·제출 관리 설계 이유와 배포 과정의 문제 해결 사례
손정협 | 업무 상태·수정 처리, 진행 현황 구현 처리 흐름과 기능 개선 과정
손정효 | 사용자 흐름 설계, 업무·검토·제출 화면 화면 개선 전후와 사용성 보완 과정
공통 정리 방식
담당 역할·구현 과정·문제 해결·결과를 정리하고
관련 코드, 화면, 시연 자료를 개인 포트폴리오에 연결
14